|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos definidos. Algunas tareas, como la conexión con Looker Studio y la automatización en n8n, tomaron más tiempo del previsto por los errores técnicos que fueron apareciendo. Entre los factores que facilitaron el desarrollo destacan la buena comunicación entre nosotros, la experiencia práctica que Moisés ha tenido en el SOC de SC2 y el trabajo constante que hemos mantenido. Lo más complejo ha sido coordinar los tiempos y resolver detalles técnicos relacionados con permisos y autenticaciones en la nube.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades de manera colaborativa, buscando soluciones técnicas y probando distintos métodos hasta lograr los resultados esperados. En los casos más complejos, revisamos documentación oficial y pedimos apoyo al docente para validar los pasos. Nuestra idea es seguir con este mismo enfoque: analizar los errores con calma, documentar cada cambio y realizar pruebas controladas antes de aplicarlos en el entorno principal. Esto nos ha ayudado a mantener el proyecto estable y avanzar sin retrocesos grandes.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como positivo. Hemos avanzado de manera ordenada, cumpliendo los objetivos más importantes del proyecto. Destacamos el compromiso de ambos, la constancia y la capacidad de resolver los problemas técnicos sin rendirnos. Aun así, reconocemos que podemos mejorar en la documentación interna del proyecto y en la presentación visual de los resultados, para que cualquier persona pueda entender fácilmente lo que hace el sistema y cómo funciona cada componente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las dudas que tenemos es cómo optimizar la integración entre el flujo automatizado de n8n y los dashboards en Looker Studio, para que la actualización de los datos sea completamente automática. También nos gustaría consultar al docente si existe una forma más eficiente de entrenar el modelo de inteligencia artificial Gemini con nuevos ejemplos de reportes PDF, para mejorar la precisión de la clasificación de información.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta ahora la distribución de tareas ha sido equilibrada. Sin embargo, en esta etapa final del proyecto vamos a reasignar algunas actividades: Moisés se concentrará en la parte técnica de la automatización y las pruebas, mientras que yo me enfocaré en la documentación, la mejora visual de los dashboards y la preparación del informe final. Creemos que esta redistribución nos ayudará a optimizar el tiempo y terminar el proyecto con una presentación más clara y completa.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido muy positivo. Hemos mantenido una buena comunicación, tomamos decisiones en conjunto y siempre tratamos de apoyarnos cuando surge algún problema. Como aspecto a mejorar, podríamos organizar reuniones más cortas pero más frecuentes, para revisar avances y ajustes de manera más continua. Aun así, estamos muy conformes con la dinámica del grupo, el compromiso de ambos y los resultados que hemos logrado hasta ahora.